附件1

验收销号公示表（序号40-9）

	整改实施
主体
	省自然资源厅牵头，省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省水利厅、省林草局配合，大理州党委和人民政府具体负责。
	公示日期
	2026年9月23日至

2026年10月13日

	整改任务

概述
	九、一些项目国家专项资金已经拨付到位，但工作推进仍然严重滞后。大理州洱海流域“山水工程”应于2024年完成，19亿元专项资金已下达，但28个项目中，13个进度不足50%,4个甚至低于2%。

	整改情况
	大理州洱海流域“山水工程”项目实施方案（调整方案）经省人民政府同意，于2026年1月13日上报财政部、自然资源部、生态环境部备案；28个子项目已完成主体工程建设，州及县（市）两级已完成环保督察问题整改验收。

	自查自验和验收情况
	大理州按照整改方案完成自查自验并申请省级验收，2026年5月20日—22日，省自然资源厅牵头联合省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省水利厅、省林草局组成省级验收工作组，通过查阅台账资料、实地查看、听取汇报等方式，对40-9反馈问题整改情况完成验收。

	反馈意见

联系方式
	联系人及电话：苏帆  0871-63224863
电子邮箱：yngtghzlzx@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


