附件2

验收销号公示表（序号40-28）

	整改实施
主体
	省自然资源厅牵头，省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省应急管理厅、省林草局配合，昆明市、昭通市、保山市、楚雄州、大理州党委和人民政府具体负责。
	公示日期
	2026年9月23日至

2026年10月13日

	整改任务

概述
	二十八、矿山生态修复推进滞后。昆明市应于2023年完成713座废弃露天矿山生态修复，仍有161座未完成。昆明市自然资源局提供材料称，大鱼茨沟二石场已完成修复，但实际完成率仅一半。楚雄州应于2023年完成生态敏感区62个遗留矿山图斑修复，实际35个未完成验收，12个未开展修复。禄丰市勤丰镇泽润里山心片区历史遗留矿山生态修复项目破坏林地40亩。保山市隆阳区马鞍山、满子山采砂场部分高陡边坡未修复。大理州永平县云海石膏厂违规将地下开采方式改为露天开采，非法开采并销售石膏矿118万吨，2022年1月采矿权到期后仍开采7万吨，违法占地67.7亩，破坏林地21.3亩。昭通市镇雄县泼机镇茶叶坪7号采石场生态修复工程应于2023年完工，目前尚未完工；泼机镇岩脚1号采石场修复不到位，未修建挡土构筑物，也未播撒草种；云一建材公司、李龙云砂石料公司违规采取垂直爆破方式开采，生态破坏严重；国洋建材公司小松包包采区大面积裸露，大量弃土废渣随坡堆放。

	整改情况
	（一）昆明市应于2023年完成713座废弃露天矿山生态修复，仍有161座未完成。昆明市自然资源局提供材料称，大鱼茨沟二石场已完成修复，但实际完成率仅一半。
一是昆明市自然资源和规划局组织了各县（市、区）全面梳理161座矿山权属、修复责任主体、未开展修复原因等情况，并按照方案完成了生态修复。

二是西山区大渔茨沟二石场于2025年10月30日完成不稳定边坡治理及补植补种工作，西山区、昆明市已通过该问题的验收。

（二）楚雄州应于2023年完成生态敏感区62个遗留矿山图斑修复，实际35个未完成验收，12个未开展修复。禄丰市勤丰镇泽润里山心片区历史遗留矿山生态修复项目破坏林地40亩。
一是完成47个历史遗留矿山图斑的生态修复和州县两级验收工作，经核实，修复效果达到标准。

二是将武定县龙洞箐砂石矿山建筑垃圾堆埋点关停，按照生态修复方案完成龙洞箐3.3878公顷历史遗留矿山生态修复。

三是完成禄丰市勤丰镇泽润里4个历史遗留矿山生态修复，进行补植补种，完成植被恢复。

四是根据相关规定严肃追究损害赔偿责任，通过完成生态修复履行生态损害赔偿义务。

（三）保山市隆阳区马鞍山、满子山采砂场部分高陡边坡未修复。
2024年7月底完成高陡边坡复垦区覆土清理工作，《隆阳区西邑乡马鞍山、满子山砂场白云岩矿历史遗留矿山生态修复方案(设计变更)及土石料利用方案》于2024年9月29日经保山市自然资源和规划局评审通过并下达批复。目前已按照该方案完成生态修复。

（四）大理州永平县云海石膏厂违规将地下开采方式改为露天开采，非法开采并销售石膏矿118万吨，2022年1月采矿权到期后仍开采7万吨，违法占地67.7亩，破坏林地21.3亩。

一是永平县云海石膏厂违法采矿、违法占用农用地问题永平县公安局已进行刑事立案，并移送永平县检察院审查。该企业已按照生态修复方案完成修复。
二是大理州自然资源和规划局对“大理州永平县云海石膏厂非法开采矿产资源损害生态环境案”问题线索进行核查，于2024年9月20日立案并启动索赔程序，2024年11月27日签订《生态环境损害赔偿协议》,现已完成损害赔偿责任追究。

（五）昭通市镇雄县泼机镇茶叶坪7号采石场生态修复工程应于2023年完工，目前尚未完工；泼机镇岩脚1号采石场修复不到位，未修建挡土构筑物，也未播撒草种；云一建材公司、李龙云砂石料公司违规采取垂直爆破方式开采，生态破坏严重；国洋建材公司小松包包采区大面积裸露，大量弃土废渣随坡堆放。

一是昭通市镇雄县泼机镇茶叶坪7号采石场已按照增减挂钩项目拆旧复垦方案完成拆旧复垦并通过省级验收，并按照方案开展了复垦复绿，生态修复效果达到预期；泼机镇岩脚1号采石场已编制生态修复方案并完成了草籽撒播、挡土墙修建、截排水沟修建等工作，生态修复效果达到预期。

二是昭通市昭阳区云一建材公司、李龙云砂石料公司、国洋建材公司小松包包采区已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,严格落实“边开采、边修复”要求，并开展了复垦复绿，植被长势良好；对云一建材公司、李龙云砂石料公司违规采取垂直爆破方式开采的行为，经核实，垂直爆破区属已关闭退出和整合重组矿山，无处罚依据，通过监督检查，矿山企业现已落实自上而下分台开采的方式进行规范开采。

三是昭通市已依法追究云一建材公司、李龙云砂石料公司、国洋建材公司的生态环境损害赔偿责任，云一建材公司、李龙云砂石料公司、国洋建材公司小松包包采区编制了《生态环境损害赔偿区域生态修复评估报告》《生态环境损害赔偿区域生态修复设计方案》,已按照相关规定开展生态环境损害赔偿事宜。

	自查自验和验收情况
	相关州市按照整改方案完成自查自验并申请省级验收，省自然资源厅组织省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省应急管理厅、省林草局等有关部门组成验收工作组，通过查阅台账资料、实地查看、听取汇报等方式，对40-28反馈问题整改情况完成验收。

	反馈意见

联系方式
	联系人及电话：苏帆  0871-63224863
电子邮箱：yngtghzlzx@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


