附件3

验收销号公示表（序号40-36）

	整改实施
主体
	省自然资源厅牵头，省生态环境厅、省林草局配合，曲靖市党委和人民政府具体负责。
	公示日期
	2026年9月23日至

2026年10月13日

	整改任务

概述
	三十六、部分磷矿和黄磷企业污染防治不到位。会泽县恒威矿业公司以礼桃树湾磷矿已停产多年，30余亩采区未按要求开展生态修复。

	整改情况
	云南宣威磷电有限责任公司（会泽县恒威矿业公司控股公司）委托曲靖岩土勘测有限责任公司编制了《会泽县恒威矿业有限公司桃树湾磷矿矿山生态恢复治理方案》，2024年10月24日通过会泽县自然资源局审查备案并批复实施。云南宣威磷电有限责任公司按照方案于2025年8月底完成泽恒威矿业有限公司桃树湾磷矿2.26公顷（33.9亩）矿山生态修复治理。

	自查自验和验收情况
	2025年9月26日，曲靖市按照整改方案完成自查自验并申请省级验收，2025年11月6日-7日，省自然资源厅牵头联合省生态环境厅、省林草局组成省级验收工作组，通过查阅台账资料、实地查看、听取汇报等方式，对40-36反馈问题整改情况完成验收。

	反馈意见

联系方式
	联系人及电话：苏帆  0871-63224863
电子邮箱：yngtghzlzx@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


